REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E FINANÇAS

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE FINANÇAS

GAGOP

eBAU Project

# Plano de Implantação

v 01.11.07

Change History (Histórico de Mudanças)

| Date (Data) | Version (Versão) | Description (Descrição) | Author (Autor) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 de Janeiro de 2025 | 1.0 | Elaboração do Plano de Implantação para Versão 01.11.07_vBoane do eBAU | Hugo Magaia |

Introdução

Este documento apresenta o Plano de Implantação para a versão 01_11_07 da Aplicação eBAU, funcionalidade de relatórios a ser disponibilizado para o ambiente de produção e treinamento em 11 de Janeiro de 2025.

Escopo

A versão eBAU_01.11.07 é uma versão incremental à versão eBAU_01.11.06.

O presente Plano de Implantação pode ser consultado no seguinte caminho do GIT:

http://gitlab.cedsif.gov.mz/docs/ebau/tree/master/2.%20Desenvolvimento/2.4.%20Testes/2.4.3.%20Versoes/01.11.06%20vBoane/Documentos%20da%20Versao

A versão é composta pelos seguintes itens:

-------------------------

eBAU

-------------------------

- Gerir Assinaturas – Anomalia, que impede associar e alterar assinaturas dos utilizadores do sistema”; - (Bug 11896–  Correcção de implementação) – Planeado – uc_074;

- Alterar Layout dos utilizadores – O layout do recibo esta completamete diferente do layout alvará; -(BUG 11896- Correcção do cabeçalho do recibo) – Planeado – uc_075

- Roteiro de Implantação

A equipe de desenvolvimento entregará à equipe de produção um ficheiro “.zip” com todos os dados necessários para a implantação da nova versão e um email com os detalhes da implantação da versão. Os ficheiros cedsif-pps-api-V01_11_07-v.tar.gz estarão localizados na máquina de entregas com o IP 192.168.1.64 no directório “/Delivery/PPS”.

- 1. Parar os Servidores de Aplicação (Responsável: Equipa de Produção)

- Para parar os servidores de aplicação favor seguir os passos indicados na secção 4.1 (Iniciando e parando os servidores de aplicação) do presente plano. Logo que os servidores estiverem parados prosseguir com o presente plano a partir do passo 3.

- 2. Instalação da Nova Versão

ATENÇÃO

Todas as cópias de arquivos descritas nesta secção devem ser forçadas, ou seja, devem sobre escrever arquivos possivelmente existentes.

Os procedimentos descritos nesta secção devem ser executados somente no servidor onde correm as tasks.

A instalação da versão 01_11_06 deve seguir os seguintes passos:

(Os passos da instalação da versão variam dependendo da aplicação a ser implantada)

- Ambos os servidores devem estar parados (em NÃO funcionamento)

- Seguir os passos abaixo APENAS NO SERVIDOR 1 (Standalone 1).

        - Copiar todos os arquivos do diretório ${CD}/ cedsif-pps-api-V01_11_07-v.tar.gz para o diretório /opt/jbossapp/deploy

        - Descompactar o arquivo /opt/jbossapp/deploy/ cedsif-pps-api-V01_11_07-v.tar.gz

3.  Copiar os ficheiros (WAR(s)|EAR(s)), contidos na pasta  /opt/jbossapp/deploy/ cedsif-pps-api-V01_11_07-v /*.war, para ambos os nós (Standalone-1 e Standalone-2), no caminho : /opt/jbossapp/Wildfly/standalone/deployments/

- Iniciando e parando os servidores de aplicação

Para parar o servidor wildfly/jboss deve ir ao diretório /opt/jbossapp, e executar os comandos indicados em 1. e 2.

- Parando os servidores de aplicação

Para parar o servidor deve executar o comando ./shutdown-wildfly.sh (para wildfly) ou ./shutdown-jboss.sh (para jboss).

- Iniciando os servidores de aplicação

Para iniciar os servidores das aplicações é executado o comando ./start-wildfly.sh (para wildfly) ou  ./start-jboss (para jboss).

Após completar estes passos, as aplicações estarão iniciadas.

- 4. Alteração da Estrutura da Base de Dados (Responsável: Equipa de Base de Dados)

- 4.1.  Procedimentos Pre-Implantação

- Executar os scripts de base de dados na seguinte ordem

- Não

- Implantar a versão v01_11_06

ATENÇÃO

Após a execução de cada script SQL, executar o comando commit.

Os scripts estão localizados em <url|directório dos sripts>

- 2. Procedimentos Pós-Implantação

- Nenhum.